통합 아키텍처 설계서 v3 RAG + CrewAI on TB5 RDMA 클러스터 xAI/Grok 클라우드 → 온프레미스 완전 이전 및 멀티에이전트 통합

| 문서 번호 | GNG-ARCH-2026-003 |
| --- | --- |
| 버전 | v3.0 |
| 작성일 | 2026-06-28 |
| 작성자 | GnG Meta Corp. AI 인프라팀 |
| 분류 | 기밀 (Confidential) |
| 프로젝트 | Firmior AI Sovereign Platform |
| 스택 | Exo 1.0 · Qwen 2.5 72B · Qdrant · BGE-M3 · CrewAI |
| 클러스터 | 4 × Mac mini M4 Pro ¦ TB5 RDMA 80Gbps ¦ 192GB 통합 메모리 |

# 목  차

# 1. 개요 및 목적

본 문서는 기존 xAI/Grok 클라우드 기반 RAG_search 시스템을 TB5 RDMA Mac mini M4 Pro 클러스터에 완전 온프레미스로 이전하고, CrewAI 멀티에이전트를 통합하는 아키텍처를 정의합니다.

## 1.1 배경

- 기존 시스템: xAI Grok API 클라우드 의존, 인터넷 필수, 토큰 과금

- macOS 26.2 Tahoe의 TB5 RDMA 기능으로 Mac mini 4대가 192GB 단일 메모리 풀로 동작

- Qwen 2.5 72B(Alibaba) — 한국어·중국어·영어 트라이링구얼, 문서 이해 우수

- CrewAI 멀티에이전트로 리서처·분석가·팩트체커·작성자 역할 분리

## 1.2 목표

- xAI API 의존성 완전 제거 — 에어갭(Air-Gapped) 운영 가능

- 한국어 문서 처리 품질 향상 — Qwen 2.5 72B + BGE-M3 조합

- 멀티에이전트 구현 — CrewAI 기반 3가지 실행 모드

- 비용 절감 — 클라우드 API 비용 $0, 온프레미스 HW 1회 투자

★ 핵심 변경: Grok API → Exo 1.0 (OpenAI-compatible) ¦ Grok Collections → Qdrant ¦ Grok Embeddings → BGE-M3

# 2. Before / After 스택 비교

| 구분 | 기존 (xAI 클라우드) | 변경 후 (온프레미스) |
| --- | --- | --- |
| LLM | grok-4-1-fast (xAI API) | Qwen 2.5 72B (Exo 1.0 로컬) |
| 임베딩 | Grok Embeddings | BGE-M3 via Ollama |
| 벡터 DB | Grok Collections + Pinecone | Qdrant (ARM 네이티브 로컬) |
| API 키 | XAI_API_KEY 필수 | 불필요 (EXO_API_KEY=local) |
| 인터넷 | 필수 | 불필요 (에어갭 가능) |
| 비용 | 토큰당 과금 (지속 발생) | $0 / 요청 (HW 1회 투자) |
| 에이전트 | 없음 | CrewAI 3-모드 멀티에이전트 |
| 한국어 | 보통 | 우수 (Qwen CJK 최적화) |
| 응답 속도 | 네트워크 지연 포함 | 30+ tok/s 로컬 (RDMA) |
| 보안 | 외부 API 전송 | 데이터 외부 유출 없음 |

# 3. 하드웨어 인프라 (TB5 RDMA 클러스터)

## 3.1 노드 구성

| 역할 | 하드웨어 | 메모리 | 추가 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| Node 1 (Primary) | Mac mini M4 Pro 48GB | 48 GB | FastAPI + Qdrant + Ollama(BGE-M3) |
| Node 2 | Mac mini M4 Pro 48GB | 48 GB | Exo RDMA Worker |
| Node 3 | Mac mini M4 Pro 48GB | 48 GB | Exo RDMA Worker |
| Node 4 | Mac mini M4 Pro 48GB | 48 GB | Exo RDMA Worker |

## 3.2 TB5 RDMA 링 토폴로지

Node 1 ──TB5──▶ Node 2 ▲ │ │ TB5 TB5 │ │ ▼ Node 4 ◀──TB5── Node 3 대역폭: 80Gbps RDMA per link 메모리 지연: < 50μs (vs TCP 300μs) 통합 풀: 192GB (4 × 48GB RDMA)

## 3.3 RDMA 활성화 (macOS 26.2)

각 노드에서 Recovery Mode로 부팅 후 RDMA를 활성화합니다.

# Recovery Mode (Cmd+R 부팅) 터미널에서 실행 rdma_ctl enable # 일반 부팅 후 Exo 시작 (전 노드) pip install exo-explore exo # Node 1에서 클러스터 상태 확인 exo status

# 4. AI 런타임 스택

## 4.1 LLM — Qwen 2.5 72B (추천 이유)

Alibaba의 Qwen 2.5 72B는 한국어·중국어·영어 트라이링구얼 모델로, CJK 토크나이저 효율이 높아 한글 문서 이해와 생성에서 타 모델보다 유의미한 우위를 보입니다.

| 비교 항목 | Llama 3.3 70B | Qwen 2.5 72B ★ 추천 | Mistral 123B |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국어 지원 | 보통 | 우수 (CJK 특화) | 보통 |
| 문서 이해 | 우수 | 매우 우수 | 우수 |
| 한국어 토큰 효율 | 낮음 (2~3배 소비) | 높음 (1배) | 낮음 |
| 컨텍스트 길이 | 128K | 128K | 128K |
| 4노드 속도 | 28 tok/s | 30+ tok/s | 22 tok/s |
| RDMA 192GB 적재 | 가능 | 가능 | 가능 |

## 4.2 임베딩 — BGE-M3 (BAAI)

- 모델: BAAI/bge-m3, 1024차원 벡터

- 다국어: 한국어 · 영어 · 중국어 동시 지원

- 서빙: Ollama via HTTP (localhost:11434)

- 설치: ollama pull bge-m3

## 4.3 벡터 DB — Qdrant

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 버전 | 1.9+ (ARM 네이티브 바이너리) |
| 포트 | 6333 (HTTP API) |
| 벡터 크기 | 1024 (BGE-M3) |
| 유사도 | Cosine Distance |
| 청킹 | 512자 슬라이딩 윈도우, 64자 오버랩 |
| 필터 | 메타데이터 기반 (category, tags, version, date 등) |
| 데이터 위치 | Node 1 로컬 스토리지 |

# 5. RAG 파이프라인 상세

## 5.1 파이프라인 흐름

| 단계 | 처리 내용 | 담당 컴포넌트 |
| --- | --- | --- |
| 1. 임베딩 | 사용자 질문 → 1024-dim 벡터 | BGE-M3 (Ollama) |
| 2. 벡터 검색 | Cosine 유사도 검색 Top-K=5 | Qdrant |
| 3. 필터 적용 | category, tags 등 메타데이터 필터 | Qdrant Filter |
| 4. 컨텍스트 빌드 | 청크 조합 + 출처 정보 포맷팅 | rag.py |
| 5. LLM 생성 | Qwen 72B RAG Guardrail 적용 답변 | Exo 1.0 / Qwen |
| 6. 인용 반환 | 출처 문서명 + 페이지 + 유사도 | FastAPI Response |

## 5.2 시스템 프롬프트 (Guardrail)

"당신은 사내 문서 기반 RAG 어시스턴트입니다. 반드시 제공된 컨텍스트에 근거해 한국어로 답변하라. 컨텍스트에 없는 내용은 추측하지 말고 제공된 문서 근거로는 확인할 수 없습니다라고 답하라. 답변 끝에 핵심 근거(문서명/페이지)를 2~5개 bullet로 제공하라."

## 5.3 청킹 전략

| 파라미터 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| CHUNK_SIZE | 512자 | 한국어 약 256 토큰에 해당 |
| CHUNK_OVERLAP | 64자 | 문단 경계 문맥 연속성 유지 |
| 지원 형식 | PDF, DOCX, DOC, TXT, MD | 텍스트 자동 추출 |
| 임베딩 차원 | 1024 | BGE-M3 기본 |
| 배치 처리 | 100개씩 upsert | Qdrant 성능 최적화 |

# 6. CrewAI 멀티에이전트 아키텍처

## 6.1 에이전트 개요

CrewAI는 역할 기반 에이전트가 순차적으로 협력하는 프레임워크입니다. 각 에이전트는 Exo/Qwen 72B를 LLM으로 사용하며, Qdrant RAG 도구를 통해 문서를 검색합니다.

## 6.2 에이전트 역할 정의

| 에이전트 | 역할 | 사용 도구 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서 리서처 | 질문 분해 및 다각도 문서 검색 | rag_search_tool, list_collections_tool | 관련 문서 청크 + 출처 |
| 데이터 분석가 | 검색 결과 분석, 한국어 답변 작성 | 없음 (LLM only) | 구조화된 한국어 답변 |
| 팩트 체커 | 답변 정확도 검증, 추가 검색 | rag_search_tool | 검증 결과 + 신뢰도 |
| 보고서 작성자 | 전문 보고서 형식으로 최종 작성 | document_analyze_tool | 마크다운 보고서 |

## 6.3 실행 모드 (3가지)

| 모드 | 에이전트 수 | 적합한 사용 사례 | 예상 응답 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| single | 1 (RAG 어시스턴트) | 단순 질의응답, 빠른 검색 | ~10초 |
| rag_crew ★기본 | 2 (리서처 + 분석가) | 복잡한 질문, 여러 문서 종합 | ~30초 |
| research_crew | 3 (리서처+팩트체커+작성자) | 보고서 작성, 팩트체크, 심층 분석 | ~60초 |

## 6.4 CrewAI API 사용 예시

# /agent 엔드포인트 호출 POST /agent { "query": "3분기 매출 현황과 위험 요소를 분석해줘", "collection_id": 1, "mode": "research_crew" } # 응답 { "request_id": "uuid", "answer": "## 3분기 매출 분석 보고서\n...", "mode": "research_crew_3agent", "latency_ms": 58000 }

# 7. API 설계 (FastAPI)

## 7.1 엔드포인트 목록

| 메서드 | 경로 | 설명 | 인증 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /token | JWT 로그인 | 없음 |
| POST | /register | 회원가입 | 없음 |
| GET | /health | Exo + Qdrant 상태 확인 | 없음 |
| GET | /stats | 사용량 통계 | 필요 |
| GET | /collections | 컬렉션 목록 | 필요 |
| POST | /collections | 컬렉션 생성 (Qdrant 자동 생성) | 필요 |
| PUT | /collections/{id} | 컬렉션 수정 | 필요 |
| DELETE | /collections/{id} | 컬렉션 + Qdrant 삭제 | 필요 |
| GET | /collections/{id} | 문서 목록 | 필요 |
| POST | /collections/{id}/upload | 문서 업로드 + 백그라운드 인제스트 | 필요 |
| POST | /collections/{id}/analyze | 컬렉션 AI 분석 (온톨로지) | 필요 |
| POST | /analyze | 단일 문서 AI 분석 | 필요 |
| POST | /chat | RAG 채팅 (기존) | 필요 |
| POST | /agent | CrewAI 에이전트 (신규) | 필요 |
| DELETE | /documents/{id} | 문서 + Qdrant 청크 삭제 | 필요 |

## 7.2 신규 /agent 엔드포인트

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| query | string (필수) | 사용자 질문 |
| collection_id | int (필수) | 검색할 컬렉션 ID |
| mode | string (선택) | single / rag_crew (기본) / research_crew |

# 8. 마이그레이션 실행 계획

## 8.1 변경 파일 목록

| 파일 | 변경 유형 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| config.py | 완전 교체 | xAI 설정 제거, Exo/Qdrant/Ollama 설정 추가 |
| rag.py | 완전 교체 | xai_sdk → openai, Qdrant 벡터 검색, BGE-M3 임베딩 |
| ingest.py | 신규 작성 | Qdrant upsert, 청킹, 다형식 텍스트 추출 |
| app.py | 대규모 수정 | xAI SDK 제거, Qdrant 컬렉션 관리, /agent 추가 |
| agents/__init__.py | 신규 | CrewAI 모듈 패키지 |
| agents/crew.py | 신규 | 3가지 크루 실행 모드 정의 |
| agents/tools.py | 신규 | RAG 도구 4개 (search, answer, analyze, list) |
| agents/tasks.py | 신규 | 재사용 태스크 템플릿 6개 |
| requirements.txt | 업데이트 | xai-sdk 제거, openai/qdrant-client/crewai 추가 |
| .env.example | 신규 | Exo/Qdrant 환경 변수 예시 |

## 8.2 마이그레이션 단계

- 하드웨어 준비 — Mac mini M4 Pro × 4, TB5 케이블, macOS 26.2 설치

- RDMA 활성화 — Recovery Mode에서 rdma_ctl enable 실행 (전 노드)

- Exo 설치 및 실행 — pip install exo-explore && exo (전 노드)

- Node 1 서비스 — Qdrant Docker + Ollama + BGE-M3 설치

- 코드 교체 — migration/ 파일을 Rag-extended/로 복사

- 의존성 재설치 — pip install -r requirements.txt (xai-sdk 제거)

- 환경 변수 — .env.example → .env 수정

- 데이터 재인제스트 — python ingest.py folder --collection ... --folder ./docs

- 서버 실행 — uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000

- 검증 — curl /health, /chat, /agent 엔드포인트 테스트

## 8.3 예상 소요 시간

| 단계 | 소요 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 하드웨어 + OS 셋업 | 4~8시간 | Mac 세팅, TB5 연결, RDMA 활성화 |
| 소프트웨어 설치 | 1~2시간 | Exo, Qdrant, Ollama, BGE-M3 |
| 코드 마이그레이션 | 1~2시간 | 파일 교체, 환경 변수 설정 |
| 데이터 재인제스트 | 문서 수에 따라 | 500개 문서 기준 약 30분 |
| 테스트 및 검증 | 2~4시간 | API 테스트, 성능 측정 |
| 총계 | 1~2일 | 병행 작업 시 단축 가능 |

# 9. 비용 분석

## 9.1 초기 투자 비용

| 항목 | 수량 | 단가 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mac mini M4 Pro 48GB | 4대 | $1,999 | $7,996 |
| Thunderbolt 5 케이블 (2m) | 4개 | $50 | $200 |
| DeskPi Rackberry 랙 | 1개 | $199 | $199 |
| Exo 1.0 소프트웨어 | 오픈소스 | $0 | $0 |
| Qdrant | 오픈소스 | $0 | $0 |
| BGE-M3 (Ollama) | 오픈소스 | $0 | $0 |
| CrewAI | 오픈소스 | $0 | $0 |
| 총합계 |  |  | $8,395 |

## 9.2 운영 비용 비교 (월간)

| 항목 | 기존 (xAI 클라우드) | 변경 후 (온프레미스) |
| --- | --- | --- |
| LLM API 비용 | 사용량 × $0.20~0.50 / 1M 토큰 | $0 |
| 벡터 DB 비용 | Pinecone 기본 $70/월 이상 | $0 |
| 전기 비용 | 클라우드 서버 비용 포함 | 약 $15/월 (4대 × 18W) |
| 총 월 비용 | $70 ~ 수백$ (사용량 비례) | ≈ $15 (전기료만) |
| 손익분기점 | - | HW 투자비 대비 약 4~6개월 |

# 10. 리스크 및 대응방안

| 리스크 | 확률 | 영향도 | 대응방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| macOS 26.2 TB5 RDMA 미지원 기기 구매 | 낮음 | 높음 | M4 Pro 기종 확인 필수 (M4 Base는 TB4만 지원) |
| Exo RDMA 연결 불안정 | 중간 | 중간 | launchd plist로 자동 재시작 구성, 1GbE 폴백 |
| BGE-M3 임베딩 서버 다운 | 낮음 | 높음 | Ollama systemd 서비스, Node 1 HA 구성 검토 |
| Qdrant 데이터 손실 | 낮음 | 높음 | 주기적 스냅샷 + 외장 SSD 백업 |
| CrewAI 에이전트 무한 루프 | 낮음 | 중간 | AGENT_MAX_ITER=5 설정, 타임아웃 60초 |
| Qwen 72B 한국어 응답 품질 | 낮음 | 중간 | System Guardrail 강화, RAG 컨텍스트 품질 향상 |

# 11. 부록

## A. 환경 변수 참조

| 변수명 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| EXO_BASE_URL | http://localhost:52415/v1 | Exo 클러스터 OpenAI-compatible 엔드포인트 |
| EXO_API_KEY | local | Exo 키 (실제 불필요, 폼 호환) |
| LLM_MODEL | qwen2.5:72b | 사용 LLM 모델명 |
| OLLAMA_BASE_URL | http://localhost:11434 | Ollama 임베딩 서버 |
| EMBED_MODEL | bge-m3 | BGE-M3 임베딩 모델 |
| EMBED_DIM | 1024 | 벡터 차원 |
| QDRANT_HOST | localhost | Qdrant 호스트 |
| QDRANT_PORT | 6333 | Qdrant HTTP 포트 |
| TOP_K | 5 | 검색 결과 반환 수 |
| CHUNK_SIZE | 512 | 청크 크기 (문자) |
| CHUNK_OVERLAP | 64 | 청크 오버랩 (문자) |
| AGENT_MAX_ITER | 5 | CrewAI 에이전트 최대 반복 |
| AGENT_VERBOSE | false | CrewAI 상세 로그 |

## B. 관련 GitHub 저장소

| 저장소 / 도구 | URL | 용도 |
| --- | --- | --- |
| RAG_search | https://github.com/kimeastsky2019/RAG_search | 본 프로젝트 메인 레포 |
| Exo | https://github.com/exo-explore/exo | TB5 RDMA 분산 추론 프레임워크 |
| Qdrant | https://github.com/qdrant/qdrant | 벡터 DB |
| CrewAI | https://github.com/crewAIInc/crewAI | 멀티에이전트 프레임워크 |
| Ollama | https://github.com/ollama/ollama | 로컬 LLM 서빙 (BGE-M3) |
| BGE-M3 (HF) | https://huggingface.co/BAAI/bge-m3 | 다국어 임베딩 모델 |

## C. 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04 | AI 인프라팀 | 초안 — 8노드 10GbE + Ollama + LiteLLM |
| v2.0 | 2026-05 | AI 인프라팀 | TB5 RDMA 아키텍처 전면 재설계 (macOS 26.2) |
| v3.0 | 2026-06-28 | AI 인프라팀 | xAI → Exo 마이그레이션 + CrewAI 멀티에이전트 통합 |

문의: GnG Meta Corp. AI 인프라팀 ¦ dhkim@gngmeta.com ¦ www.gngmeta.com